| ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 ## CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 Số: /BC-ĐHĐCĐ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Hà Nội, ngày ...... tháng 6 năm 2020 |
| --- | --- |

- DỰ THẢO BÁO CÁO

- CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ  HOẠT ĐỘNG

- QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2020

Phần I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, GIÁM SÁT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

I. Đặc điểm, tình hình

1. Mô hình tổ chức, hoạt động và cơ cấu vốn

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 là công ty cổ phần được thành lập năm 2007 vốn điều lệ là 10,6 tỷ đồng trong đó vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 là 51%, phần còn lại là vốn góp của các cổ đông là cá nhân. Cổ phiếu của Công ty đã đăng kí giao dịch trên sàn UpCom với mã cổ phiếu H11.

Công ty hoạt động chủ yếu là thi công xây lắp.

Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty gồm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, 03 phòng chức năng (gồm phòng Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Kinh tế kỹ thuật) và các đơn vị thi công theo hình thức Chủ nhiệm công trình.

2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty thời điểm 01/2019 như sau:

- Ông Nguyễn Đức Khương	- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành.

- Ông Trần Vũ Anh	 		- TVHĐQT

- Ông Phạm Văn Khắc	 	- TVHĐQT, Phụ trách kế toán.

- Bà Vũ Thị Hồng Liễu 		- TVHĐQT

- Ông Nguyễn Tiến Dũng 		- TVHĐQT.

Ngày 18/10/2019, ông Nguyễn Tiến Dũng có đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT và thực tế đã tạm dừng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/10/2019.

Hội đồng quản trị không thành lập tiểu ban, các thành viên Hội đồng quản trị cùng bàn bạc và thống nhất quyết định với các công việc cụ thể của Công ty.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ, chủ động trong từng nhiệm vụ được phân công; Chấp hành các quy định, quy chế theo đúng Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

II. Kết quả hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị

1. Kết quả hoạt động quản lý

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị, với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình tuân thủ quy định theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đã thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉ đạo điều hành, cùng ban lãnh đạo Công ty đề ra nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2019.

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành

Ban giám đốc thời điểm tháng 1/2019 có 02 thành viên gồm Giám đốc và Phó giám đốc. Ngày 31/10/2019, đồng chí Phó giám đốc chuyển công tác và bổ nhiệm mới đồng chí Bùi Văn Quân giữ chức vụ Phó giám đốc kể từ 29/11/2019, nên thời điểm hiện tại Ban giám đốc có 02 thành viên và dự kiến bổ sung thêm 01 thành viên sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đánh giá chung: Các thành viên trong Ban giám đốc đều có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách; đồng chí Giám đốc đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc quản lý và điều hành. Ban giám đốc đã họp và có Bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát thường xuyên Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, kết luận ban hành trong các kỳ họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

Kết quả giám sát năm 2019, Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được kết quả cao nhất trong khả năng có thể.

3. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm.

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 04 buổi họp định kỳ và thông qua các nội dung quan trọng sau:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2019, Phương án kiện toàn nhân sự Công ty.

- Thông qua phương án thanh lí máy móc thiết bị.

- Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm, kế hoạch 5 tháng cuối năm.

- Sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng và kế hoạch quý IV năm 2019.

và một số nội dung khác.

Phần II

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

Năm 2019, là một năm đánh dấu sự cố gắng của Công ty HUD101. Thị trường xây lắp càng ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Với sự nỗ lực của các chủ nhiệm công trình, tinh thần đoàn kết một lòng của toàn thể CBCNV trong công ty và quyết tâm cao của lãnh đạo công ty, Công ty HUD101 đã thực hiện được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 | Tỷ lệ % TH/KH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản lượng | Tỷ đồng | 72 | 55,6 | 77,2 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 57 | 47,6 | 83,5 |
| 3 | Lợi nhuận gộp | Tỷ đồng | 5,7 | 5,3 | 92,9 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 600 | 167 | 27,8 |
| 5 | Thu nhập bình quân | Trđ/ng/tháng | 6,5 | 6,5 | 100 |
| 6 | Cổ tức | % | 4,0 | 0 | 0 |

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

- Trong năm 2019, Công ty HUD101 đã thực hiện được một số việc sau:

- Thứ nhất, đã duy trì được công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Chi trả tiền tết, tiền lương tháng thứ 13 cho cán bộ công nhân viên trung bình đạt khoảng 7,9 triệu đồng/người. Tuyển dụng thành công một số cán bộ kỹ thuật có chuyên môn tốt đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Thứ hai, thi công các gói thầu mới đều đảm bảo an toàn lao động, đạt chất lượng công trình,  tiến độ thi công được Chủ đầu tư đánh giá tốt. Hạch toán chi phí từng gói thầu đều đạt chỉ tiêu lợi nhuận cao, thanh quyết toán nhanh gọn, không xảy ra tình trạng tồn đọng vốn. Thanh toán dứt điểm công nợ với nhà cung cấp vật tư, vật liệu, nhân công từ đó tạo dựng được niềm tin nơi khách hàng, thiết lập mối quan hệ tốt với một số đối tác truyền thống tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công tiếp các gói thầu sau này.

- Thứ ba, trong năm đã quyết toán xong một số gói thầu còn tồn đọng và một số gói thầu có vướng mắc đã được tháo gỡ, đang được thụ lý chờ chủ đầu tư phê duyệt.

- Thứ tư, bổ sung thêm tài sản đảm bảo bằng sổ tiết kiệm mang tên Công ty HUD101 có giá trị 800 triệu đồng.

Một số tồn tại, hạn chế

- Công tác tìm kiếm việc làm còn nhiều hạn chế, chủ yếu thi công các công trình trong Tổng Công ty. Sản lượng cả năm chỉ đạt 77,2% kế hoạch năm, mục tiêu tìm kiếm thêm công việc bên ngoài thực hiện chưa đạt yêu cầu.

- Chi phí lãi vay cao dẫn tới lợi nhuận trước thuế đạt thấp. Dư vay ngân hàng vẫn còn cao, năm 2019 dư vay ngân hàng giảm không đáng kể.

- Chưa nâng cao được đời sống cho cán bộ nhân viên, đại bộ phận cán bộ nhân viên có thu nhập thấp so với mặt bằng thu nhập chung của khu vực.

- Chưa có khả năng tái đầu tư máy móc thiết bị để khai thác cho thuê như mục tiêu đã đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2019.

2. Công tác thi công xây lắp

Trong năm 2019, công ty triển khai thi công các gói thầu:

- Dự án Mai Trai: Sản lượng 36 tỷ đồng gồm Gói thầu 5B, gói thầu LKV-12, gói thầu 03B-2, gói thầu 18A;

- Dự án Đông Sơn: Sản lượng 4,455 tỷ đồng gói XL-LK23 Đông Sơn;

- Dự án Mê Linh: Sản lượng 583 triệu đồng Gói thầu ĐN2.

- Dự án Bắc Ninh: Sản lượng 4,879 tỷ đồng  gồm: Gói thầu xây lắp công trình sửa chữa nền mặt đường ĐH7; Gói thầu Sửa chữa đột xuất nền mặt đường trục xã Phú Hòa

- Dự án Quảng Ngãi: Sản lượng 9,6 tỷ đồng Gói thầu NLK-06/19

Các công trình công ty thi công trong năm 2019 đều đạt tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Hiện nay, công tác đấu thầu các công trình thi công xây lắp rất khó khăn do cạnh tranh khốc liệt về giá và công nghệ. Chính vì vậy, ban điều hành Công ty luôn nỗ lực để tìm biện pháp nâng cao năng lực chào thầu, nâng cao năng lực xây lắp của Công ty.

Về công tác thanh quyết toán: Đối với các công trình đang thi công, đơn vị thi công đến đâu làm thanh quyết toán đến đó, thu hồi vốn kịp thời.

Đối với các công trình cũ: Phòng Kinh tế kỹ thuật tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán. Mặc dù thời gian qua, công ty đã rất nỗ lực bám sát chủ đầu tư  nhưng một số gói thầu vẫn chưa quyết toán xong. Một số gói thầu vướng mắc về hồ sơ pháp lý, các gói thầu dự án Linh Đàm (gói 2, gói 8A)  biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng đã kí xong, hồ sơ quyết toán đang bảo vệ với Công ty HUD2; các gói thầu Hạ tầng Đông Sơn, Pháp Vân đang phối hợp các đơn vị tìm và hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán.

3. Công tác quản lý tài chính

Năm 2019, hoạt động tài chính của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn. Mặc dù các công trình đang thi công, Công ty đã cố gắng thanh toán nhanh gọn, làm đến đâu thanh toán đến đó, hạn chế tối đa tồn đọng vốn ở các công trình. Tuy nhiên, một số công trình vẫn còn đọng vốn chưa thanh quyết toán được, nguyên nhân do vướng mắc về mặt pháp lý và mặt bằng thi công. Thêm vào đó, dư vay ngân hàng trên 20 tỷ đồng, dẫn đến khó khăn về dòng tiền để đáo hạn các khoản vay cũ và quay vòng sản xuất kinh doanh.

Công tác sử dụng nguồn vốn: Năm 2019, mặc dù tài chính khó khăn, Công ty vẫn đảm bảo thực hiện công tác đáo hạn, trả nợ vay tại tổ chức tín dụng kịp thời, đúng hạn. Do kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2018 chưa được tốt nên năm 2019, Ngân hàng BIDV hạ bậc tín dụng doanh nghiệp của công ty, điều đó đồng nghĩa với việc phải tăng tài sản đảm bảo. Công ty cũng đã  bổ sung tài sản đảm bảo. Mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã có sự chia sẻ, cho Công ty mượn tài sản cá nhân thế chấp Ngân hàng để tăng tài sản đảm bảo nhưng do thủ tục hồ sơ mất nhiều thời gian nên có thời điểm chưa đáp ứng kịp thời vốn lưu động.

Đến tháng 12, tình hình tài chính của Công ty có phần khởi sắc hơn, công ty đã thanh toán toàn bộ nợ BHXH, nợ thuế. Ngoài ra Công ty đã gửi sổ tiết kiệm trị giá 800 triệu đồng đứng tên Công ty để làm tài sản đảm bảo vay vốn ngân hàng.

4. Công tác kế hoạch và kỹ thuật.

Công tác kế hoạch đã được thực hiện thường xuyên. Kế hoạch hàng tháng, hàng quý, năm đều được lập đầy đủ. Công tác ký kết, thanh lý, kiểm soát các hợp đồng kinh tế được thực hiện đúng pháp luật.

Công tác kỹ thuật thi công được quan tâm hàng đầu trong quá trình thi công, đảm bảo duy trì và nâng cao uy tín của Công ty.

Năm 2019, công tác an toàn, vệ sinh, bảo hộ lao động thi công của Công ty đảm bảo an toàn, không để xảy ra vụ tai nạn lao động đáng tiếc nào.

5. Công tác tổ chức lao động và văn phòng

- Công tác tổ chức lao động đã có nhiều cố gắng, trong năm đã giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc soạn thảo và ban hành một số văn bản nội bộ giúp cho hoạt động của Công ty ngày càng chặt chẽ.

- Trong năm đã thực hiện bổ nhiệm 01 Phó giám đốc, bổ nhiệm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, nhằm ổn định cơ cấu tổ chức của Công ty.

- Năm 2019, đời sống CBCNV được duy trì, chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của nhà nước. Tổng số lao động bình quân của Công ty là 30 người, Thu nhập bình quân của Người lao động Công ty đạt 6,5 trđ/người/tháng, Chế độ phúc lợi, chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện theo đúng quy định, đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua.

Công tác hành chính văn phòng được duy trì ở mức tối thiểu, tiết kiệm, sử dụng phương tiện và các loại máy móc thiết bị văn phòng, điện, nước... đúng mục đích, có hiệu quả. Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tài sản công ty.

Phần III

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. Kế hoạch nhiệm vụ quản lý giám sát

1. Bám sát và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ đạo, kết luận, nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.

2. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác báo cáo giữa Giám đốc, giữa các phòng ban chức năng với Hội đồng quản trị kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt việc quản lý điều hành và giám sát của Hội đồng quản trị.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản lượng | Tỷ đồng | 75 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 60 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 600 |
| 4 | Nộp ngân sách | Triệu đồng | 750 |
| 5 | Cổ tức | % | 4,0 |
| 6 | Thu nhập bình quân | trđ/ng/tháng | 6,8 |

III. Nhiệm vụ cụ thể năm 2020

1. Công tác quản lý xây lắp

Trong năm 2020, Công ty mới có khoảng 15 đến 20 tỷ sản lượng gối đầu, Công ty cần tìm kiếm thêm 55- 60 tỷ sản lượng để đạt kế hoạch đề ra. Đây là con số rất lớn vì trong những năm gần đây sản lượng của Công ty chỉ xoay quanh 40-50 tỷ đồng.

Xác định công tác tìm kiếm việc làm (các gói thầu xây lắp) là then chốt trong khi năng lực tìm kiếm nguồn việc, chào thầu, chào giá, năng lực thực tiễn của Công ty còn hạn chế, đòi hỏi toàn bộ ban lãnh đạo, Phòng Kinh tế kỹ thuật, các chủ nhiệm công trình phải quyết tâm, sâu sát, tỉ mỉ, chi tiết trong việc làm hồ sơ thầu, hồ sơ chào giá... để hiệu suất trúng thầu các gói thầu tham gia đạt cao nhất.

Tích cực bám sát Ban lãnh đạo Tổng công ty và các phòng ban chức năng, các ban quản lý dự án để tiếp tục tham gia đấu thầu các gói thầu tại các dự án của Tổng công ty.

Khi đã ký kết được các hợp đồng xây lắp cần lựa chọn cán bộ làm chủ nhiệm công trình có tâm huyết, năng lực và trách nhiệm đảm bảo phối hợp với lãnh đạo công ty, các phòng ban tổ chức thi công, tổ chức làm hồ sơ thanh quyết toán tốt nhất để đảm bảo nâng cao hiệu quả, uy tín và năng lực của Công ty.

Tiếp tục duy trì cơ chế quản lý tổ chức thi công công trình xây lắp theo hình thức chủ nhiệm công trình do Công ty thực hiện phù hợp để đảm bảo vừa quản lý chặt chẽ vật tư, thiết bị, nhân công... vừa phát huy được tính năng động, sáng tạo của đội ngũ chủ nhiệm công trình, các phòng ban chức năng nhằm nâng cao tối đa hiệu quả thi công.

Từ lãnh đạo công ty, các phòng ban, chủ nhiệm công trình phải quyết tâm, sâu sát hơn nữa trong công tác tổ chức thi công phù hợp, năng động đối với từng công trình, đảm bảo tiết kiệm, tiến độ, an toàn... nhằm nâng cao tối đa hiệu quả hạch toán lợi nhuận của mỗi công trình thi công.

Công tác ký kết, thanh lý, kiểm soát các hợp đồng xây lắp cũng như các hợp đồng mua bán vật tư, nhân công, thiết bị phục vụ thi công công trình phải được thực hiện đúng pháp luật và an toàn cho công ty.

Tiếp tục xác định công tác thanh, quyết toán thu hồi vốn là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quyết định đến ổn định sản xuất, tháo gỡ khó khăn về vốn. Ban giám đốc Công ty cần có kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn.

2. Công tác tài chính

- Xây dựng chi tiết kế hoạch về thu chi năm 2020, kế hoạch sử dụng vốn, luân chuyển dòng tiền, kế hoạch vay vốn ngắn hạn, kế hoạch chi phí và các chỉ tiêu tài chính năm 2020. Làm việc với các tổ chức tín dụng về việc bổ sung vốn lưu động thực hiện hoạt động sản xuất trong năm 2020 kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban Công ty thực hiện công tác thu hồi vốn còn tồn đọng của hoạt động xây lắp, cân đối các nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh và giảm dư vay tín dụng xuống còn 16 đến 18 tỷ đồng.

- Xây dựng kế hoạch, kiểm soát và cân đối dòng tiền, nhằm đảm bảo kịp thời việc thanh toán các khoản nợ, vay đến hạn, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục và hiệu quả.

- Công tác tài chính cần được xây dựng và báo cáo tình hình thực hiện thường xuyên nhằm cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời để HĐQT, BGĐ công ty đưa ra những quyết định nhanh và hiệu quả nhất cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cân đối tài chính mua căn hộ văn phòng để tăng tài sản cố định của Công ty.

3. Công tác kế hoạch và kỹ thuật.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; Định kỳ hàng quý, Ban giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chi tiết đến từng công trình.

- Kiểm soát công tác ký kết, thanh lý, các hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác kỹ thuật thi công luôn được quan tâm hàng đầu đảm bảo duy trì và nâng cao uy tín của Công ty.

- Công tác an toàn, vệ sinh, bảo hộ lao động cần đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động.

4. Công tác Tổ chức lao động và văn phòng

- Xây dựng dự trù chi phí quản lý tiết kiệm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và đảm bảo hài hòa thu nhập của người lao động và lợi ích của các cổ đông.

- Nâng cao thu nhập, tiền lương cho CBCNV khi điều kiện công việc cho phép để cải thiện đời sống của CBCNV.

- Tiến hành đào tạo tại chỗ cho các cán bộ, nhân viên có năng lực, có tâm huyết với công việc để có tầng lớp kế cận, phục vụ công tác mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm các chi phí văn phòng, sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng hiệu quả, phù hợp, bảo vệ an toàn tài sản của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động quản lý, giám sát - Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty, sự cảm thông, chia sẻ của các quý cổ đông cho Ban điều hành công ty. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Lãnh đạo Công ty mẹ - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 và sự hợp tác quý báu của các đối tác, khách hàng. Công ty HUD101 rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tin tưởng, hợp tác của các quý vị trong thời gian tới.

Cuối cùng xin chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

| - Nơi nhận: - - HĐQT HUD1; - - Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ; - - Các cổ đông; - - Lưu VT. | - T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CHỦ TỊCH - Nguyễn Đức Khương |
| --- | --- |